***Повідомлення***

***про проведення відкритого обговорення щодо змін до Інвестиційної програми на 2020 рік***

***ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»***

   На виконання  постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866  «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", повідомляємо, що **30 листопада 2020 року об 10 год.  00 хв.** у приміщенні актової зали АПК ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» відбудеться відкрите обговорення (відкрите слухання) питання щодо:

  **Зміни до Інвестиційної програми на 2020 рік** розроблені відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення».

**Зміни до річного інвестиційного плану на 2020 рік**

|  |
| --- |
| **Річний інвестиційний план на 2020 рік (зі змінами) ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"** |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісн. показник (одиниця виміру) | Схвалений фінансовий план, тис. грн (без ПДВ) |  Скоригований фінансовий план, тис. грн (без ПДВ) | Відхилення (гр.7 - гр.4) | Примітка |
| загальна сума  | з урахуванням: | загальна сума  | з урахуванням: |
| аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, що не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **I** | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** |
| **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:** |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.1.1 | Реконструкція насосної станції №3 ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" Коригування | цех№3 | 1566,66 | 1566,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-1 566,66** | Роботи по об'єкту буде проводити Дніпропетровська ОДА за бюджетні кошти. Зроблено перерахунок ПКД за бюджетні кошти. |
| 1.1.2. |  Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)  | 1 система | 346,55 | 346,55 | 0 | 291,66 | 291,66 | 0,00 | 0,00 | **-54,89** | Зменшено вартість заходу після проведення аукціону. |
|  **Усього за підпунктом 1.1**  | **1 913,21** | **1 913,21** | **0,00** | **291,66** | **291,66** | **0,00** | **0,00** | **-1 621,55** |   |
| 1.2 |  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  |
| 1.2.1 |  Технічне оснащення вузлами обліку  | 2 од. | 178,16 | 178,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-178,16** | Роботи по об'єкту буде проводити Дніпропетровська ОДА за бюджетні кошти . Підприємством було замовлено ПКД . |
|  **Усього за підпунктом 1.2**  | **178,16**  | **178,16**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **-178,16** |   |
| 1.3 |  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  |
| 1.3.1 | **Технічне переоснащення на технологічних спорудах (заміна водопровідної арматури)** | **2 од.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **582,6** | **582,6** | **0** | **0** | **582,60** | **Потрібно замінити аварійний затвор на магістральному водоводі Ду-1200 мм та засувку Ду-800 мм на НС №2а** |
|  **Усього за підпунктом 1.3** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **582,60**  | **582,60**  | **0,00**  | **0,00**  | **582,60** |   |
| 1.5 |  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  |
| 1.5.1 |  Розробка власного сайту  | 1 од. | 152,32 | 152,32 | 0,00 | 152,32 | 152,32 | 0 | 0 | 0 | без змін |
|  **Усього за підпунктом 1.5**  | **152,32**  | **152,32**  | **0,00**  | **152,32**  | **152,32**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00** |   |
| 1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення з них: |
| 1.6.1 | Технічне оснащення автотранспортною технікою (придбання вантажопасажирського автомобіля) | 1 од.  | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін |
| 1.6.2 | **Технічне оснащення автотранспортною технікою (придбання тракторної техніки )** | **1 од.**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **925,00** | **925,00** | **0,00** | **0,00** | **925,00** | **Придбання єкскаватора БАМ для обслуго-вування мереж Синельників-ського району** |
| 1.6.3 |  Технічне переоснащення автотракторної техніки (придбання гідравлічного акумулятора)  | 1 шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **75,25** | **75,25** | **0,00** | **0,00** | **75,25** | **Оснащення екскаватора Bobcat B730 гідравличним акумулятором** |
| **Усього за підпунктом 1.6** | **760,00** | **760,00** | **0,00** | **1 760,25** | **1 760,25** | **0,00** | **0,00** | **1 000,25** |   |
| 1.8 | Інші заходи, з них: |
| 1.8.1 |  Технічне переоснащення насосних агрегатів (модернізація насосного агрегату)  | цех №3 -1 од. | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін |
| 1.8.2 |  Технічне оснащення тракторної техніки роторною косилкою  | 1 од. | 19,17 | 19,17 | 0,00 | 19,17 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін |
| 1.8.3 |  Технічне оснащення тракторної техніки причепом  | 1 од. | 129,17 | 129,17 | 0,00 | 129,17 | 129,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін |
| 1.8.4 |  Технічне переоснащення водопровідних мереж (металеві раструба Ду 1200мм та Ду-1000 мм та вставка сталева Д- 1020мм, L-11,7 м на раструби)  | 9 шт раструбів, та 1 вставка | 237,15 | 237,15 | 0,00 | **454,02** | **454,02** | **0,00** | **0,00** | **216,87** | Потрібно придбати раструби Ду-1000 мм в кількості 3 шт та вставку сталеву Д- 1020мм, L-11,7 м на раструби)  |
| 1.8.5 |  Технічне переоснащення хлораторного устаткування (змійовики-випарювачі хлору)  | 3 од. | 149,55 | 149,55 | 0,00 | 149,55 | 149,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін |
| 1.8.6 |  Технічне переоснащення АТСК 50-200 9(тел. станція)  | 1 од. | 61,88 | 61,88 | 0,00 | 61,88 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін |
| Усього за підпунктом 1.8 | **694,42** | **694,42** | **0,00** | **911,29** | **911,29** | **0,00** | **0,00** | **216,87** |   |
| Усього за розділом I | **3 698,10** | **3 698,10** | **0,00** | **3 698,10** | **3 698,10** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |   |
| **Усього за інвестпрограмою** | **3 698,10** | **3 698,10** | **0,00** | **3 698,1** | **3 698,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |

 Зауваження та пропозиції приймаються до 29.11.2020 за адресою: 52551, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська, 28 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу : dmpvkgdzd@gmail.com.

 **Відкрите обговорення щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2020 рік відбудеться 30.11.2020 о 10-00 годині у приміщенні АПК ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», за адресою: с. Воронове, вул. Дніпровська 28,**  **з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).**

 Заявки на участь у відкритому обговоренні приймаються до 29.11.2020 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська 28, (у письмовому вигляді) або на електронну адресу: dmpvkgdzd@gmail.com,