***Повідомлення***

***про проведення відкритого обговорення щодо змін до Інвестиційної програми на 2020 рік***

***ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»***

   На виконання  постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866  «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", повідомляємо, що **30 листопада 2020 року об 10 год.  00 хв.** у приміщенні актової зали АПК ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» відбудеться відкрите обговорення (відкрите слухання) питання щодо:

**Зміни до Інвестиційної програми на 2020 рік** розроблені відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення».

**Зміни до річного інвестиційного плану на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Річний інвестиційний план на 2020 рік (зі змінами) ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"** | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісн. показник (одиниця виміру) | Схвалений фінансовий план, тис. грн (без ПДВ) | | | Скоригований фінансовий план, тис. грн (без ПДВ) | | | | Відхилення (гр.7 - гр.4) | Примітка | |
| загальна сума | з урахуванням: | | загальна сума | з урахуванням: | | |
| аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, що не підлягають поверненню |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |
| **I** | | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | |
| **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Реконструкція насосної станції №3 ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" Коригування | цех№3 | 1566,66 | 1566,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-1 566,66** | Роботи по об'єкту буде проводити Дніпропетровська ОДА за бюджетні кошти. Зроблено перерахунок ПКД за бюджетні кошти. | |
| 1.1.2. | | Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) | 1 система | 346,55 | 346,55 | 0 | 291,66 | 291,66 | 0,00 | 0,00 | **-54,89** | Зменшено вартість заходу після проведення аукціону. | |
| **Усього за підпунктом 1.1** | | | | **1 913,21** | **1 913,21** | **0,00** | **291,66** | **291,66** | **0,00** | **0,00** | **-1 621,55** |  | |
| 1.2 | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Технічне оснащення вузлами обліку | 2 од. | 178,16 | 178,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-178,16** | Роботи по об'єкту буде проводити Дніпропетровська ОДА за бюджетні кошти . Підприємством було замовлено ПКД . | |
| **Усього за підпунктом 1.2** | | | | **178,16** | **178,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-178,16** |  | |
| 1.3 | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | **Технічне переоснащення на технологічних спорудах (заміна водопровідної арматури)** | **2 од.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **582,6** | **582,6** | **0** | **0** | **582,60** | **Потрібно замінити аварійний затвор на магістральному водоводі Ду-1200 мм та засувку Ду-800 мм на НС №2а** | |
| **Усього за підпунктом 1.3** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **582,60** | **582,60** | **0,00** | **0,00** | **582,60** |  | |
| 1.5 | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Розробка власного сайту | 1 од. | 152,32 | 152,32 | 0,00 | 152,32 | 152,32 | 0 | 0 | 0 | без змін | |
| **Усього за підпунктом 1.5** | | | | **152,32** | **152,32** | **0,00** | **152,32** | **152,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| 1.6 | | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення з них: | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Технічне оснащення автотранспортною технікою (придбання вантажопасажирського автомобіля) | 1 од. | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін | |
| 1.6.2 | | **Технічне оснащення автотранспортною технікою (придбання тракторної техніки )** | **1 од.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **925,00** | **925,00** | **0,00** | **0,00** | **925,00** | **Придбання єкскаватора БАМ для обслуго-вування мереж Синельників-ського району** | |
| 1.6.3 | | Технічне переоснащення автотракторної техніки (придбання гідравлічного акумулятора) | 1 шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **75,25** | **75,25** | **0,00** | **0,00** | **75,25** | **Оснащення екскаватора Bobcat B730 гідравличним акумулятором** | |
| **Усього за підпунктом 1.6** | | | | **760,00** | **760,00** | **0,00** | **1 760,25** | **1 760,25** | **0,00** | **0,00** | **1 000,25** |  | |
| 1.8 | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | Технічне переоснащення насосних агрегатів (модернізація насосного агрегату) | цех №3 -1 од. | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін | |
| 1.8.2 | | Технічне оснащення тракторної техніки роторною косилкою | 1 од. | 19,17 | 19,17 | 0,00 | 19,17 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін | |
| 1.8.3 | | Технічне оснащення тракторної техніки причепом | 1 од. | 129,17 | 129,17 | 0,00 | 129,17 | 129,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін | |
| 1.8.4 | | Технічне переоснащення водопровідних мереж (металеві раструба Ду 1200мм та Ду-1000 мм та вставка сталева Д- 1020мм, L-11,7 м на раструби) | 9 шт раструбів, та 1 вставка | 237,15 | 237,15 | 0,00 | **454,02** | **454,02** | **0,00** | **0,00** | **216,87** | Потрібно придбати раструби Ду-1000 мм в кількості 3 шт та вставку сталеву Д- 1020мм, L-11,7 м на раструби) | |
| 1.8.5 | | Технічне переоснащення хлораторного устаткування (змійовики-випарювачі хлору) | 3 од. | 149,55 | 149,55 | 0,00 | 149,55 | 149,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін | |
| 1.8.6 | | Технічне переоснащення АТСК 50-200 9(тел. станція) | 1 од. | 61,88 | 61,88 | 0,00 | 61,88 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без змін | |
| Усього за підпунктом 1.8 | | | | **694,42** | **694,42** | **0,00** | **911,29** | **911,29** | **0,00** | **0,00** | **216,87** |  | |
| Усього за розділом I | | | | **3 698,10** | **3 698,10** | **0,00** | **3 698,10** | **3 698,10** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |  | |
| **Усього за інвестпрограмою** | | | | **3 698,10** | **3 698,10** | **0,00** | **3 698,1** | **3 698,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |

Зауваження та пропозиції приймаються до 29.11.2020 за адресою: 52551, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська, 28 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу : dmpvkgdzd@gmail.com.

**Відкрите обговорення щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2020 рік відбудеться 30.11.2020 о 10-00 годині у приміщенні АПК ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», за адресою: с. Воронове, вул. Дніпровська 28,**  **з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).**

Заявки на участь у відкритому обговоренні приймаються до 29.11.2020 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська 28, (у письмовому вигляді) або на електронну адресу: dmpvkgdzd@gmail.com,